Product Backlog

Proyecto Cachai: Plataforma de microconsultas en vivo

Institución: Duoc UC — Escuela de Informática y Telecomunicaciones

Carrera: Ingeniería en Informática

Integrantes: Carlos Meza y Francisco Bascour

Docente: Karla Marilyn Roco Ramirez

Fecha:Octubre 2026

Corte de seguimiento: Cierre del Sprint 4 (2 de Octubre)

Criterios de gestión y seguimiento

Priorización MoSCoW:

M (Must have): Requerimientos indispensables para la operación

S (Should have): Importantes y de alto impacto

C (Could have): Deseables si se puede con el tiempo y recursos

Definición de “Terminada”: La historia cuenta con lógica de negocio y endpoints integrados en la rama principal, cubiertos por pruebas unitarias y de integración.

Resumen general por épicas:

| Epica | Total historias | Terminadas | En curso/ pendientes |
| --- | --- | --- | --- |
| E1: Cuenta e identidad | 5 | 4 | 1 |
| E2: Catalogo, habilidades y perfil | 7 | 5 | 2 |
| E3: Economía de tokens | 7 | 1 | 6 |
| E4: Solicitudes y sesiones | 8 | 0 | 8 |
| E5: Búsqueda | 3 | 0 | 3 |
| E6: Reputación y moderación | 5 | 0 | 5 |
| Total acumulado | 35 | 10 | 25 |

E1: Cuenta e identidad:

| ID | Historia de usuario | Prioridad | Sprint |
| --- | --- | --- | --- |
| HU-01 | Como visitante, quiero crear una cuenta con mi correo para acceder a la plataforma | M | 4 |
| HU-02 | Como usuario registrado, quiero validar mi dirección de correo para validar mi cuenta | M | 4 |
| HU-03 | Como usuario, quiero autenticarme en el sistema para gestionar mi informacion y servicios | M | 4 |
| HU-04 | Como usuario, quiero validar mi identidad mediante documento oficial y selfie para habilitar la toma u oferta de tutorías | M | 4 |
| HU-05 | Como usuario, quiero revisar los datos básicos de mi perfil para verificar el estado de mi cuenta | S | 5 |

Criterios de aceptación:

- HU-01:Contraseña mínima de 10 caracteres alfanuméricos combinando al menos una letra y un número. Rechazo de correos previamente registrados. Casilla obligatoria e independiente de consentimiento para grabación. El usuario queda creado con estado inicial “Pendiente de confirmación”.

- HU-02: Token/Enlace de activación con vigencia de 24 horas. Bloqueo funcional de operaciones si la cuenta no ha sido validada.

- HU-03: Mensaje genérico de error ante credenciales incorrectas para mitigar enumeración de usuarios. Denegación de acceso a cuentas con suspensión. Duración de sesión establecida en 15 min.

- HU-04: Cero persistencia de archivos fotográficos en disco/BD (Solo se guarda resultado, puntaje de confianza y hash con sal del RUN). Control de unicidad de documento (un RUN no puede asociarse a dos cuentas activas). Admite reintentos tras rechazos e impone confirmación explicita de consentimiento biometrico.

- HU-05:Despliegue de nombre público, correo y estado actual, alertando de forma visible si la confirmación del correo está pendiente.

E2: Catalogo, habilidades y perfil:

| ID | Historia de Usuario | Prioridad | Sprint |
| --- | --- | --- | --- |
| HU-06 | Como visitante, quiero explorar el árbol de temas para conocer las áreas de conocimiento disponible | M | 4 |
| HU-07 | Como tutor, quiero publicar un servicio fijando una tarifa por bloque de 15 minutos para atender consultas | M | 4 |
| HU-08 | Como tutor, quiero pausar o actualizar el precio de una habilidad para gestionar mi disponibilidad y cobro | S | 4 |
| HU-09 | Como usuario, quiero configurar mi biografía y alias de enlace para compartir mi perfil a terceros | S | 4 |
| HU-10 | Como visitante, quiero consultar el perfil público de un tutor junto a su valoración para decidir si agendo una consulta | M | 4 |
| HU-11 | Como usuario, quiero obtener un código QR de mi perfil para difundirlo fuera de la plataforma | C | 6 |
| HU-12 | Como aprendiz, quiero identificar que tutores están conectados, para solicitar asistencia inmediata | M | 5 |

Criterios de aceptación:

- HU-06: Estructura jerárquica de 3 niveles. Exclusión automática de nodos inactivos y su descendencia en la vista pública.

- HU-07: Publicación restringida exclusivamente a temas de nivel 3. Tarifa mayor a 0 y acotada al parámetro de tope de sistema. Control para evitar duplicidad de una misma temática en el usuario. Validación obligatoria de identidad previa.

- HU-08: Edición permitida únicamente al propietario del registro. Ocultamiento inmediato del perfil ante estado pausado.

- HU-09: Formato de alias restringido a minúsculas, dígitos, guion y guion bajo (3 a 30 caracteres) con restricción de unicidad global.

- HU-10: Acceso restringido a cuentas en estado activo. Despliegue de calificación promedio sólo a partir de 5 revisiones (de lo contrario indicar "usuario nuevo"). Perfil accesible para cualquier usuario registrado activo aun si no ha rellenado biografía previa.

- HU-11: Código QR apuntando a un identificador persistente e inmutable (UUID) para no romper enlaces si el usuario cambia su alias.

- HU-12: Actualización automática del estado de presencia a desconectado tras ventana de inactividad.

E3: Economía de tokens:

| ID | Historia de usuario | Prioridad | Sprint |
| --- | --- | --- | --- |
| HU-13 | Como administrador, quiero parametrizar las reglas económicas desde BD para calibrar el flujo sin tocar código fuente | M | 4 |
| HU-14 | Como usuario, quiero desglosar mi saldo (gratuito vs. pagado) con sus fechas límite para planificar su uso. | M | 4 y 5 |
| HU-15 | Como usuario, quiero obtener una asignación de 10 tokens semanales cada lunes para participar sin barrera de entrada. | M | 5 |
| HU-16 | Como usuario, quiero visualizar cápsulas publicitarias a cambio de tokens para recuperar saldo sin desembolso directo. | S | 5 |
| HU-17 | Como usuario, quiero adquirir paquetes de tokens vía pasarela de pago para contar con mayor saldo disponible | M | 5 |
| HU-18 | Como plataforma, se requiere la caducidad automática de lotes según vigencia para incentivar la rotación económica. | M | 5 |
| HU-19 | Como administrador, quiero monitorear métricas clave de la economía para controlar la liquidez e inflación interna. | S | 5 |

Criterios de aceptación:

- HU-13: Carga y lectura dinámica de los 17 parámetros normados en la especificación.

- HU-14: Saldo consolidado a partir de lotes vigentes con saldo no negativo. Política de consumo FIFO estricta según fecha de caducidad más próxima (ante empate, priorizar lote promocional/gratuito). Bloqueo transaccional contra concurrencia (SELECT FOR UPDATE) para evitar doble gasto.

- HU-15: Recarga semanal con tope de nivelación en 10 tokens (sin acumulación sobre el límite) y vigencia de 7 días corridos.

- HU-16: Límite máximo de 3 reproducciones recompensadas cada 24 horas y sujeto al tope del fondo gratuito.

- HU-17: Acreditación de lotes pagados con caducidad establecida a 30 días.

- HU-18: Invalidez inmediata de lotes expirados a nivel de consulta, independiente de la periodicidad del proceso de limpieza.

- HU-19: Panel con cálculo de masa circulante, velocidad de transacción, ratios de caducidad, conversión e índice de cobertura gratuita.

E4: Solicitudes y sesiones

| ID | Historia de usuario | Prioridad | Sprint |
| --- | --- | --- | --- |
| HU-20 | Como aprendiz, quiero levantar una solicitud detallando mi duda a un tutor para coordinar una microconsulta. | M | 5 |
| HU-21 | Como tutor, quiero resolver (aceptar/rechazar) una solicitud entrante para gestionar mi atención. | M | 5 |
| HU-22 | Como aprendiz, quiero el reintegro automático de tokens si el tutor no contesta dentro de 5 minutos para asegurar mis fondos. | M | 5 |
| HU-23 | Como participante, quiero ingresar a una sala de video con chat y pantalla compartida para resolver el problema. | M | 5 y 6 |
| HU-24 | Como aprendiz, quiero que la tarificación comience exclusivamente al conectarse ambas partes para no absorber tiempos de espera. | M | 6 |
| HU-25 | Como participante, quiero solicitar la prórroga de la llamada por bloques adicionales de 15 minutos para concluir la asesoría. | S | 6 |
| HU-26 | Como participante, quiero pausar el cómputo del tiempo ante pérdidas de conexión para proteger los minutos ya costeados. | S | 6 |
| HU-27 | Como plataforma, se debe registrar el video de la sesión y purgarlo a las 24 horas para mantener evidencia en disputas. | M | 6 |

Criterios de aceptación:

- HU-20: Retención preventiva de tokens del bloque inicial al enviar. Denegación si no hay saldo disponible. Bloqueo de solicitudes a uno mismo o a usuarios con relación de bloqueo activa.

- HU-21: Aceptación genera la sala de videollamada y libera los tokens retenidos de otras solicitudes paralelas del aprendiz cancelándolas. El rechazo explícito devuelve la retención al instante.

- HU-22: Cancelación forzosa gestionada por temporizador backend tras 5 minutos de inactividad. Reintegro al lote de origen o asignación a uno equivalente si ya hubiese expirado.

- HU-23: Ventana de 5 minutos de espera en sala. Si alguno no acude, se cierra la llamada y se ejecuta reembolso.

- HU-24: La medición de tiempo depende estrictamente de eventos del servidor (LiveKit/Webhooks); no se toman métricas enviadas desde el navegador.

- HU-25: Requiere consentimiento explícito mutuo. Si falta saldo para el nuevo bloque, la llamada termina al expirar el bloque vigente.

- HU-26: Ventana de tolerancia de 90 segundos por desconexión. Hasta 3 pausas autorizadas por llamada; a la cuarta caída se concluye la sesión indemnizando al usuario que mantuvo conexión estable.

- HU-27: Conservación obligatoria de grabaciones asociadas a reclamos vigentes hasta su dictamen. Acceso exclusivo al equipo de moderación bajo bitácora de auditoría estricta.

E5: Búsqueda

| ID | Historia de usuario | Prioridad | Sprint |
| --- | --- | --- | --- |
| HU-28 | Como aprendiz, quiero buscar mediante términos específicos para hallar tutores en una materia | M | 5 |
| HU-29 | Como aprendiz, quiero expresar mi problema en lenguaje natural para que el sistema me empareje con el especialista pertinente | M | 6 |
| HU-30 | Como aprendiz, quiero aplicar un filtro de disponibilidad inmediata para ver únicamente a quienes estén en línea | S | 6 |

Criterios de aceptación:

- HU-28: Ordenamiento predeterminado descendente por reputación media. Exclusión total de perfiles bloqueados en la búsqueda.

- HU-29: Mapeo de términos coloquiales (ej. problema con un enchufe) hacia especialidades técnicas de nivel 3 (ej. instalaciones eléctricas domiciliarias). Comparación estructurada entre motor semántico y coincidencia léxica.

- HU-30: Uso del estado de presencia en tiempo real proveniente de HU-12.

E6: Reputación y moderación

| ID | Historia de usuario | Prioridad | Sprint |
| --- | --- | --- | --- |
| HU-31 | Como participante, quiero evaluar con puntaje de 1 a 5 estrellas a la contraparte para alimentar su historial. | M | 7 |
| HU-32 | Como participante, quiero reportar una sesión dentro de 48 horas para denunciar malas prácticas o incumplimientos. | M | 7 |
| HU-33 | Como soporte, quiero auditar las grabaciones de sesiones reclamadas para resolver el reporte fundadamente. | M | 7 |
| HU-34 | Como soporte, quiero aplicar suspensiones temporales o definitivas para sancionar faltas al reglamento. | M | 7 |
| HU-35 | Como usuario, quiero bloquear a un perfil para que no pueda interactuar conmigo ni aparecer en mis listados. | S | 7 |

Criterios de aceptación:

- HU-31: Calificación recíproca de carácter voluntario.

- HU-32: La interfaz advierte la vigencia de la evidencia audiovisual. Un reporte ingresado dentro de los primeros 10 minutos post-llamada congela temporalmente la liberación de fondos al tutor.

- HU-33: Si el reclamo prospera una vez transferido el saldo, la plataforma compensa al afectado imputando el movimiento a una cuenta de contingencia.

- HU-34: Toda sanción registra el folio del incidente, justificación y el ID del revisor responsable.

- HU-35: Acción inmediata y unilateral sin requisito de mediación ni motivo público.