Registro Integrado de Sprints (1 al 4)

Proyecto cachai: Plataforma de microconsultas en vivo

Integrantes: Carlos Meza (Product Owner / Backend) y Francisco Bascour (Scrum Master / Frontend)

Asignatura: Capstone (APT122)

Institución: Escuela de Informática y Telecomunicaciones, Duoc UC

Sprint 1: Configuración del entorno, Arquitectura base y modelo de datos inicial

Periodo: Lunes 17 de Agosto al viernes 28 de Agosto de 2026

Meta del Sprint: Levantar la infraestructura base desacoplada (FastAPI y PostgreSQL), estructurar el repositorio, definir estándares de contribución y modelar la persistencia inicial del sistema.

Compromiso y alcance:

- Configuración del proyecto base con FastAPI y AQLAlchemy.

- Definición de convenciones de equipo, definition of done (DoD) y gestión de secretos

- Configuración de Docker Compose para base de datos PostgreSQL 16 y Redis local

- Configuración del sistema de migraciones de alembic.

Resultados y entregables:

- Entorno backend funcional con main.py , ruteo modularizado y variables de entorno

- Modelado inicial de usuarios y auditoría implementado

- Primera migración base generada y aplicada con alembic

Revisión y retrospectiva:

- Que funcionó bien: La separación clara de responsabilidades y el acuerdo temprano de estándares evitaron discrepancias de estilo

- Dificultades encontradas: Diferencias entre sistemas operativos para ejecutar comandos de powershell y dependencias de windows

- Acciones de mejora: Definir scripts reproducibles de ejecución local y documentar las variables de entorno en el README

Sprint 2: Autenticación, cuentas y consentimiento biométrico

Periodo: Lunes 31 de Agosto al viernes 11 de Septiembre de 2026

Meta del Sprint: Implementar el ciclo completo de autenticación segura (registro, activación por correo y login con JWT) y las reglas de privacidad de datos personales.

Historias Abordadas:

- HU-01: Registro de usuario con correo institucional/personal y validación de contraseña robusta.

- HU-02: Confirmación de cuenta mediante token con vencimiento de 24 horas.

- HU-03: Inicio de sesión con emisión de token JWT (60 minutos de vigencia).

Resultados y entregables:

- Endpoints registro, confirmar y token implementados y probados.

- Casilla de consentimiento explícito para grabación de sesiones incorporada como requisito obligatorio de registro.

- Hash seguro de contraseñas con algoritmo Passlib/Bcrypt y manejo de errores genéricos para mitigar enumeración de usuarios.

Revisión y retrospectiva:

Que funcionó bien: La autenticación quedó desacoplada mediante dependencias de FastAPI, facilitando proteger las rutas futuras

Dificultades encontradas: Definición de la estrategia de prueba para correos sin depender de servicios SMTP externos de pago.

Acciones de mejora: Implementar simuladores de correo en memoria para la suite de pruebas unitarias.

Sprint 3: Catalogo jerarquico de temas y validacion de identidad

Periodo: Lunes 14 de Septiembre al viernes 25 de Septiembre de 2026

Meta del Sprint: Crear el árbol temático de tres niveles y el servicio de verificación de identidad sin persistencia de biometría, en cumplimiento con la normativa de protección de datos (Ley 21.719).

Historias Abordadas:

- HU-04: Verificación de identidad con cédula y fotografía selfie.

- HU-06: Catálogo de temas jerárquicos de 3 niveles.

Resultados y entregables:

- Servicio de catálogo temático con navegación jerárquica (Área -> Especialidad -> Materia específica) y control de activación/desactivación.

- Módulo de verificación de identidad: procesa imágenes exclusivamente en memoria volátil, extrayendo el RUN y calculando un hash con sal antes de desechar el archivo binario.

- Pruebas automatizadas de unicidad de documento de identidad.

Revisión y retrospectiva:

Que funcionó bien: El cumplimiento estricto del principio de minimización de datos protege la arquitectura del diseño

Dificultades encontradas: Manejo de consultas recursivas en SQLAlchemy para el árbol de temas

Acciones de mejora: Indexar la columna tema_padre_id para acelerar el filtrado de ramas en el catálogo

Sprint 4: Habilidades, perfiles públicos, generación de QR y base Frontend

Periodo: Lunes 28 de Septiembre al viernes 2 de Octubre de 2026

Meta del Sprint: Cerrar la oferta de servicios por parte de tutores, implementar perfiles con enlace personalizado, generador de códigos QR y desplegar la base del frontend en React.

Historias Abordadas:

- HU-07: Publicación de habilidad con precio por bloque de 15 minutos.

- HU-08: Pausa y edición de precio de habilidad por el tutor.

- HU-09: Configuración de perfil propio (biografía y enlace personalizado).

- HU-10: Vista de perfil público con reputación y habilidades ofrecidas.

- HU-13: Parametrización económica desde la base de datos.

Resultados y entregables:

- Migración perfil_publico en PostgreSQL gestionada con Alembic (lineal y reversible).

- Servicio generador de código QR devolviendo directamente image/png para difusión de perfiles.

- Estructura base del cliente web en React + Vite con ruteo, autenticación y Tailwind CSS.

- Validación de Calidad: 57 pruebas automatizadas aprobadas en backend con Pytest y 15 pruebas unitarias en frontend con Vitest

Deuda técnica identificada:

- Los perfiles de usuarios que nunca editaron su biografía retornan error 404 en lugar de valores vacíos por defecto.

- El código QR codifica el enlace dinámico y debe migrar a codificar el UUID para ser permanente ante cambios de alias.

- El promedio de valoración debe ocultarse hasta acumular 5 calificaciones reales.

Revisión y retrospectiva:

Que funcionó bien: Integrar directamente en Main aceleró la resolución conjunta de errores y consolidó las bases de ambos extremos de la aplicación.

Dificultades encontradas: Políticas de Windows bloquearon los ejecutables .exe (pytest.exe y uvicorn.exe), resolviéndose mediante ejecución modular (python -m pytest y python -m uvicorn).