|  | Esta pauta tiene como objetivo ayudarte a monitorear el desarrollo de tu Proyecto APT, reflexionando sobre tus avances de acuerdo con lo planificado en la fase anterior y recibiendo retroalimentación de tus pares y docentes que te permita hacer los ajustes necesarios para cumplir con los objetivos de tu proyecto. Esta pauta debe ser respondida con tu grupo. |
| --- | --- |

Puedes completar esta guía y, posteriormente, cargarla en la sección de reflexión de la Fase 2, para retroalimentación de tu docente.

1. Mira tu carta Gantt y reflexiona sobre los avances de tu Proyecto APT

Hemos cumplido con los hitos estructurales planificados en el cronograma de desarrollo. La arquitectura base desacoplada (FastAPI y PostgreSQL), la persistencia con Alembic y la base de la interfaz en React con Vite están operativas y validadas con pruebas automatizadas. En el backend logramos consolidar 69 pruebas aprobadas (57 del núcleo de identidad, catálogo y perfiles, más 12 del motor de tokens), y en el frontend dejamos 15 pruebas unitarias en verde con Vitest. Factores que facilitaron el avance: Separar claramente las capas de backend y frontend permitió trabajar de manera paralela sin bloquearnos. Además, la retroalimentación inmediata que entrega la batería de pruebas en cada cambio nos ahorró tiempo de depuración. Factores que dificultaron el avance: Tuvimos restricciones del sistema operativo en Windows que bloquearon la ejecución directa de binarios .exe como pytest o uvicorn. También tuvimos discrepancias en las pruebas unitarias cuando se requerían registros globales en la base de datos en entornos limpios.

2.

¿De qué manera has enfrentado y/o planeas enfrentar las dificultades que han afectado el desarrollo de tu Proyecto APT? Aislamiento en pruebas de base de datos: Ajustamos las pruebas que requerían parámetros de configuración para que inicialicen sus propios registros dentro de los fixtures. Así garantizamos que cada prueba sea autónoma, reproducible y no dependa de datos residuales. Control de versiones y migraciones: Simplificamos el flujo de Git trabajando e integrando directamente en la rama principal (main) con pruebas en verde. Además, para evitar errores de ambigüedad (Ambiguous walk) en Alembic (mergepoints), gestionamos los retrocesos indicando directamente el identificador específico de la revisión.

3. Hasta el momento:

¿Cómo evalúas tu trabajo? ¿Qué destacas y qué podrías hacer para mejorar tu trabajo? Yo evaluaría nuestro trabajo como un avance sólido y ordenado Aspectos destacados: La cobertura de pruebas automatizadas (69 tests en backend y 15 en frontend) y el cumplimiento estricto del criterio de privacidad de datos, donde la verificación de identidad no almacena imágenes ni datos sensibles en texto plano. Oportunidades de mejora: Mantener al día la documentación gráfica y los diagramas de arquitectura al mismo tiempo que se construye el software, en lugar de dejarlos para la etapa final del sprint.

4. Después de reflexionar sobre el avance de tu Proyecto APT

¿Qué inquietudes te quedan sobre cómo proceder? ¿Qué pregunta te gustaría hacerle a tu docente o a tus pares? La principal inquietud que tengo es el nivel de detalle esperado para la representación de servicios en la nube (como AWS Rekognition) en los diagramas de despliegue y componentes de la entrega formal. La pregunta que haría al docente seria principalmente que preguntas nos harían al respecto de nuestro trabajo en la entrega formal y como puedo prepararme de la mejor manera

5. A partir de esta instancia de monitoreo de su Proyecto APT

¿Consideran que las actividades deben ser redistribuidas entre los miembros del grupo? ¿Hay nuevas actividades que deban ser asignadas a algún miembro del grupo? No se requiere una redistribución de roles de fondo, ya que el esquema de trabajo que tenemos nos ha funcionado

6. APT grupal

¿Cómo evalúan el trabajo en grupo? ¿Qué aspectos positivos destacan? ¿Qué aspectos podrían mejorar? Puntos positivos: La comunicación técnica fluida para destrabar problemas del entorno, la rapidez para resolver discrepancias en la base de datos y el acuerdo de no integrar ningún cambio en la rama principal sin que pase primero por la suite de pruebas. Puntos por mejorar: Fijar revisiones de seguimiento más periódicas para actualizar el backlog y la documentación al cierre de cada tarea, evitando concentrar la redacción de informes en los últimos días de la entrega.