Guía2. Desarrollo Proyecto APT

Asignatura Capstone

1. Resumen avance Proyecto APT

A continuación, encontrarás distintos campos que deberás completar con la información solicitada.

| Resumen de avance proyecto APT | Se completó la arquitectura base del backend (FastAPI y PostgreSQL), implementando los modelos, migraciones reversibles con Alembic, el servicio de perfiles públicos con validación de enlaces y la generación dinámica de códigos QR en PNG. En paralelo, se integró la estructura base del frontend en React con Vite y su contexto de sesión. El avance se validó con pruebas automatizadas, logrando 57 pruebas unitarias e integración en verde en backend y 15 en Frontend. |
| --- | --- |
| Objetivos | Sin ajustes |
| Metodología | Hubo un pequeño ajuste. Se mantiene Scrum pero se simplificó el flujo de git trabajando e integrando directamente sobre la rama main para agilizar la sincronización continua entre backend y frontend. |
| Evidencias de avance | Batería de pruebas automatizadas: Ejecución de python -m pytest con 57 pruebas exitosas en backend y npm test con 15 pruebas aprobadas en frontend. Control de versiones de base de datos: Historial de migraciones lineales y reversibles con Alembic para la tabla perfil_publico. Generación de artefactos: Respuestas binarias funcionales (image/png) desde el endpoint /perfiles/{identificador}/qr verificadas en Swagger UI. |
| 2. Monitoreo del Plan de Trabajo |

| Plan de Trabajo |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Competencia o unidades de competencias | Actividades | Recursos | Duración de la actividad | Responsable | Observaciones | Estado de avance | Ajustes |
| Administración de ambientes y despliegue | Entorno de desarrollo con contenedores y repositorio | Docker, Docker Compose, Git, GitHub | 8 horas | Carlos Meza | Dificultad fue la diferencia en los computadores de ambos integrantes la cual se soluciono con contenedores. | Completado | Se termino 2 semanas después de lo planificado. |
|  | Despliegue de prueba y de producción en AWS | AWS (EC2, RDS, S3), Docker. | 16 horas | Carlos Meza | La dificultad se encuentra en definir la cuenta de AWS y costos | No Iniciado | Sin Ajustes |
| Pruebas y calidad de software | Pruebas unitarias y de integración | pytest, base de datos de pruebas aislada, Vitest, Testing Library. | 16 horas | Ambos integrantes | El principal facilitador fue que cada pull request en el git trae sus propias pruebas unitarias. A día de hoy existen 69 pruebas del backend y 15 del frontend. | En curso | Sin Ajustes |
|  | Pruebas de seguridad | bandit, pip-audit, pytest. | 8 horas | Francisco Bascour | El facilitador es que ya varias pruebas están cubiertas como las contraseñas, tokens invalidos, datos biométricos y archivos no permitidos | No iniciado | Actividad agregada para cumplir con el instructivo |
|  | Pruebas de rendimiento | Locust o k6. | 8 horas | Carlos Meza | La principal dificultad es que requiere el sistema desplegado para medir en condiciones reales y en vivo | No iniciado | Actividad agregada por el mismo motivo |

Factores facilitadores: - La separación desacoplada entre backend y frontend permitió avanzar en paralelo en la suite de pruebas y modelos de FastAPI sin interferir con la maquetación y pruebas de componentes en React. - La automatización de pruebas mediante Pytest y Vitest brindó retroalimentación inmediata, detectando inconsistencias en tiempo récord. Factores de dificultad y soluciones implementadas: - Restricciones de seguridad en el entorno local (Windows): Políticas locales del sistema operativo bloquearon la ejecución de binarios creados en el entorno virtual (pytest.exe y uvicorn.exe). Se solucionó de forma sistemática ejecutando las herramientas como módulos de Python (python -m pytest y python -m uvicorn app.main:app --reload). - Aislamiento de base de datos en pruebas: La prueba test_actualizar_y_ver_perfil fallaba debido a que la tabla de parámetros del sistema no contenía precio_maximo_bloque en la base de datos efímera de tests. Se solucionó garantizando la inserción del parámetro requerido dentro del fixture de la prueba para asegurar idempotencia.

Actividades ajustadas o eliminadas:Como tal no eliminamos ninguna actividad, los objetivos del proyecto se mantienen pero ajustamos la planificación de los siguientes puntos: - Duración del proyecto. La planificación inicial consideraba 16 semanas y la ajustamos a 15, de acuerdo con el calendario real del semestre. Los sprints 1 a 7 duran dos semanas y el sprint 8, una. - Verificación de identidad. La primera versión guardaba las fotografías de la cédula y el número de documento sin cifrar. Durante la revisión de código detectamos que esto contradecía la Ley 21.719, que clasifica los datos biométricos como sensibles. Rehicimos el módulo para que las imágenes se procesen en memoria y se descarten, guardando solo el resultado, el nivel de confianza y un hash del documento. - Proveedor real de verificación. La conexión con Amazon Rekognition pasó a la semana 12 y quedó condicionada a la configuración de la cuenta de AWS, porque excluir las imágenes del entrenamiento del servicio requiere una configuración adicional. Mientras tanto usamos un simulador, que permite probar todo el flujo sin costo. - Redistribución de tareas. Desde la semana 10 equilibramos la carga entre ambos integrantes: las pantallas de solicitudes y sala, el proveedor de verificación y el panel de parámetros e indicadores pasaron a Francisco, y los reportes y el soporte pasaron a Carlos, porque afectan las retenciones de tokens que él construyó. La carta Gantt actualizada muestra una diferencia de carga de cero o una tarea por semana entre ambos. - Actividades nuevas. Agregamos pruebas de seguridad y de rendimiento, porque el instructivo exige cuatro tipos de prueba y el plan original solo consideraba pruebas unitarias y de integración. También agregamos una actividad de documentación y evidencias, para que los diagramas, las actas de sprint y los informes tengan tiempo asignado y no se acumulen al final del semestre.

Actividades que no has iniciado o están retrasadas: Tres actividades se desviaron de la planificación original: - Interfaz de usuario (con retraso). El plan la iniciaba en la semana 5, pero comenzó en la semana 8. Priorizamos las bases del backend, porque las pantallas necesitan una API funcionando para conectarse, y el entorno técnico estuvo listo recién en la semana 7. Para recuperar el tiempo, la base del frontend se construye siguiendo una guía paso a paso, y cada pantalla se hará en el mismo sprint que su API o en el siguiente. Además, Carlos asumió las pantallas de inicio y tienda. - Entorno técnico (completado con retraso). Estaba planificado para las semanas 4 y 5 y terminó en la semana 7. Ya no afecta al proyecto, pero retrasó el inicio de la programación. Como medida, adoptamos desde el sprint 4 un flujo de ramas con revisión cruzada, que permite que ambos avancen en paralelo. - Motor económico de tokens y tienda (en curso). El motor de saldo está terminado y en revisión, pero las entradas de tokens (entrega semanal, videos y compras) y los procesos programados quedaron para la semana 9. Para no arrastrar el atraso, son la primera prioridad del sprint 5. El resto de las actividades que aún no comienzan (solicitudes y videollamada, buscador semántico, moderación, pruebas de seguridad y rendimiento, despliegue en AWS e informe final) no están retrasadas: corresponden a las semanas 9 a 15 según la carta Gantt.

En caso de que el Proyecto APT sea grupal, en esta columna deben indicar el nombre de los responsables de cada tarea o actividad. Esto posteriormente permitirá diferenciar la evaluación por cada integrante.