|  | Esta pauta tiene como objetivo ayudarte a monitorear el desarrollo de tu Proyecto APT, reflexionando sobre tus avances de acuerdo con lo planificado en la fase anterior y recibiendo retroalimentación de tus pares y docentes que te permita hacer los ajustes necesarios para cumplir con los objetivos de tu proyecto. Esta pauta debe ser respondida con tu grupo. |
| --- | --- |

Puedes completar esta guía y, posteriormente, cargarla en la sección de reflexión de la Fase 2, para retroalimentación de tu docente.

Carlos Meza

1. Mira tu carta Gantt y reflexiona sobre los avances de tu Proyecto APT

¿Has podido cumplir todas las actividades en los tiempos definidos? ¿Qué factores han facilitado o dificultado el desarrollo de las actividades de tu plan de trabajo? No he podido cumplir todas las actividades en los plazos que definimos al principio pero logre ponerme al dia pronto. Las bases del backend avanzaron bien: registro e inicio de sesión, verificación de identidad, catálogo, habilidades, perfiles y el modelo de tokens están terminados y con pruebas. Lo que más facilitó el avance fue trabajar con una rama por funcionalidad y revisar cada pull request entre los dos: así pudimos avanzar en paralelo sin pisarnos. También ayudó usar herramientas como Docker y FastAPI, que nos ahorraron mucha configuración. Lo que más dificultó fue mi poca experiencia con algunas herramientas: me costó configurar Docker en Windows, y tuvimos problemas con las migraciones de la base de datos cuando las generábamos con la base desactualizada. Además, la documentación quedó atrasada respecto del código, y tuve que ponerme al día en las últimas semanas.

2.

¿De qué manera has enfrentado y/o planeas enfrentar las dificultades que han afectado el desarrollo de tu Proyecto APT? Cada problema técnico lo resolví buscando su causa y dejando una regla para que no se repitiera, por ejemplo, probar cada migración desde una base vacía antes de integrarla. Para lo que viene, priorizamos las tareas del sprint 5, repartimos mejor la carga entre los dos y vamos a actualizar la documentación al cierre de cada sprint.

3. Hasta el momento:

¿Cómo evalúas tu trabajo? ¿Qué destacas y qué podrías hacer para mejorar tu trabajo? Evalúo mi trabajo de forma positiva. Destaco que el motor de tokens está bien probado y que la revisión de código nos permitió corregir a tiempo una verificación que no cumplía la Ley 21.719. Debo mejorar la estimación de mis tiempos y mantener la documentación al día.

4. Después de reflexionar sobre el avance de tu Proyecto APT

¿Qué inquietudes te quedan sobre cómo proceder? ¿Qué pregunta te gustaría hacerle a tu docente o a tus pares? Me preocupa integrar la videollamada con el cobro por bloques, porque es la parte más compleja, y también el despliegue en AWS. A la docente le preguntaria: Es válido presentar la compra de tokens con la pasarela de pago en modo de pruebas, sin cobros reales?

5. A partir de esta instancia de monitoreo de su Proyecto APT

¿Consideran que las actividades deben ser redistribuidas entre los miembros del grupo? ¿Hay nuevas actividades que deban ser asignadas a algún miembro del grupo? Sí, y ya las redistribuimos. Francisco tomó la conexión con Rekognition, las pantallas de solicitudes y el panel de indicadores; yo tomé los reportes y el soporte, porque afectan los tokens. Además, agregamos pruebas de seguridad para Francisco y pruebas de rendimiento para mí.

6. APT grupal

¿Cómo evalúan el trabajo en grupo? ¿Qué aspectos positivos destacan? ¿Qué aspectos podrían mejorar? Evaluamos bien el trabajo en grupo. Lo más positivo es la revisión cruzada y tener roles claros, con cada uno a cargo de sus módulos. Podemos mejorar la comunicación durante el sprint y dejar por escrito las decisiones que tomamos.